ZAŁĄCZNIK NR  8 do specyfikacji z dnia 02.07.2014r.

UMOWA NR RU ……./2014

W dniu ………………..roku w Goździe pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Pana Adama Jabłońskiego

zwaną w treści umowy Zamawiającym, a firmą: …………………………….

działającą na podstawie wpisu do ……………………………. nr …………………….

NIP ………………….. , REGON ………………….

reprezentowaną przez:

Pana – Pana …………………………..

zwaną w treści umowy Wykonawcą zawarta została umowa następującej treści:

Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie przetargu nieograniczonego - zatwierdzonego dnia .................... roku - przeprowadzonego na podstawie Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Umowa zawarta jest w celu realizacji Projektu "INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 – „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion”

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest:

- dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego zgodnie ze SIWZ (załącznik nr 1 do umowy) oraz ze specyfikacją przedstawioną w ofercie (załącznik nr 2 do niniejszej umowy), a także wykupienie usług rozszerzonego serwisu gwarancyjnego dla dostarczonego sprzętu  i oprogramowania, na warunkach określonych                  w dalszej części umowy,

- świadczenie usługi dostępu do Internetu w 150 gospodarstwach domowych na terenie gminy Gózd przez okres             14 miesięcy (nie dłużej jednak niż do 30.09.2015r.)

- modernizacja dostarczonych zestawów komputerowych  w zakresie podanym w Specyfikacji technicznej – załącznik Nr 1 do SIWZ w terminie od 01.07.2015r. do 31.08.2015r.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprzedania i dostarczenia sprzętu komputerowego,

- zainstalowania sprzętu komputerowego,

- uruchomienia dostarczonego sprzętu komputerowego,

- dostarczenia oprogramowania wraz z dokumentami licencji do oprogramowania oraz zainstalowania oprogramowania,

- dostarczenia sygnału internetowego wraz z niezbędnym sprzętem dla korzystania z tego sygnału,

- świadczenie usługi dostępu do Internetu,

- przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania,

modernizacji dostarczonych zestawów komputerowych.

Ilość i dane techniczne zamawianego sprzętu i oprogramowania zawiera oferta stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi się posługują w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi się posługuje.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na jego własność zestawy komputerowe                        z chwilą podpisania protokołów odbioru przez beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu), o parametrach technicznych wynikających z oferty Wykonawcy.

- Zobowiązanie wynikające z umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie z treścią swojej oferty, 
oraz uwzględniając wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta wraz ze szczegółowym opisem zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z oprogramowaniem, dokumentami licencji do oprogramowania, instrukcjami obsługi oraz dokumentacją techniczną w języku polskim Dostarczony sprzęt komputerowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt w ramach niniejszej umowy jest zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2007 r., Nr 69, poz. 457 z późn. zm).

- Wykonawca dostarczy sprzęt do Beneficjentów Ostatecznych zgodnie z Wykazem   lokalizacji 150 gospodarstw domowych będącym załącznikiem Nr 3 do niniejszej umowy.

- Dostawa poszczególnych egzemplarzy sprzętu nastąpi na koszt własny Wykonawcy, 
w opakowaniu firmowym producenta, odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość                         i nienaruszalność.

- Odbiór przez Zamawiającego sprzętu będącego przedmiotem dostawy nastąpi w formie protokolarnej (zostanie sporządzony protokół odbioru, a w razie potrzeby również protokół potwierdzający wymianę sprzętu na wolny od wad i usterek).

§ 3.

- Strony ustalają, że Wykonawca rozpocznie dostarczać sprzęt w terminie do 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Po dostarczeniu sprzętu przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego u poszczególnych beneficjentów sprzętu w obecności przedstawiciela Zamawiającego, zaś w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia dostawy ostatniej transzy zostanie przedstawiony Zamawiającemu protokół zbiorczy. Wzór protokółu zawierający między innymi dane identyfikujące beneficjentów ostatecznych zostanie przedłożony po podpisaniu umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeszkolenie użytkowników w zakresie uruchomienia, działania                             i konserwacji dostarczonego sprzętu i zainstalowanego w nim oprogramowania.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył sprzęt niezgodny z opisem przedmiotu dostawy zawartym w SIWZ i parametrach wynikających z oferty lub, że sprzęt jest niekompletny, lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu dostawy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakościowym wad w dostarczonym sprzęcie Zamawiający nie dokona odbioru sprzętu oraz dokonana niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wykonawcy z podaniem przyczyn odmowy odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu.

- W  przypadku opisanym w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na wolny od wad najpóźniej           w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

- Do każdej jednostki wyszczególnionej w specyfikacji będzie dołączona karta gwarancyjna o treści nie mniej korzystnej dla Zamawiającego niż postanowienia § 4 umowy.

- Każdy element przedmiotu umowy będzie oznaczony unikalnym numerem fabrycznym.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt w ramach niniejszej umowy jest zgodny z wymogami określonymi                   w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2007 r., Nr 69, poz. 457 z późn. zm).

- Zamawiający oraz Wykonawca wskażą osobę/osoby upoważnione do dokonania odbioru sprzętu.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do Internetu  wraz z niezbędnym sprzętem (ewentualne kable, routery, anteny itp.) oraz uruchomić usługę w 150 gospodarstwach domowych u beneficjentów ostatecznych.

- Lista lokalizacji gospodarstw domowych Projektu – stanowi Załącznik do umowy.

- W razie konieczności wprowadzenia zmian w liście gospodarstw domowych Projektu, Wykonawca zapewni przeniesienie i aktywację łącza internetowego na nowy adres zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Wszyscy beneficjenci zamieszkują na terenie gminy Gózd.

- Dostarczenie, instalacja i konfiguracja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu oraz podłączenie Internetu dla 150  gospodarstw domowych-beneficjentów ostatecznych Projektu nastąpi w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy, tj. od dnia ……………………., sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym po podpisaniu Umowy, co zostanie potwierdzone końcowym Protokołem odbioru na podstawie indywidualnych Protokołów odbioru przez beneficjentów ostatecznych.

- Aktywacja usługi internetowej powinna nastąpić jednego dnia u wszystkich beneficjentów ostatecznych, i powinna zostać potwierdzona podpisanym bezusterkowym końcowym Protokołem odbioru przez Zamawiającego                               i Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnego przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny adres, pozostający w granicach administracyjnych gminy Gózd  w czasie trwania Umowy. Wykonawca dokona bezpłatnego przeniesienia sprzętu, instalacji i uruchomienia stałego dostępu do Internetu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania uczestnika Projektu, jeżeli w nowej wskazanej przez Zmawiającego lokalizacji nie istnieją możliwości techniczne dla instalacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma prawo odmówić aktywacji łącza internetowego pod nowym adresem, pod warunkiem, że uzasadni odmowę na piśmie podając konkretne powody technicznej niemożności aktywacji łącza internetowego, przy założeniach, że Wykonawca potwierdzi możliwości techniczne świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi lub zmiany uczestnika Projektu (lista rezerwowa beneficjentów ostatecznych) w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany beneficjenta ostatecznego Wykonawca dokona bezpłatnej likwidacji usługi w poprzedniej lokalizacji w terminie 3 dni, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia.

- Liczba beneficjentów ostatecznych w trakcie trwania Umowy, nie będzie ulegała zmianie. Szczegółowe dane identyfikujące poszczególne lokalizacje z podaniem nazwisk i adresów beneficjentów ostatecznych zostaną przedłożone po podpisaniu z wykonawcą niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością.

- Wykonawca zapewni dostarczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego wraz z urządzeniami/zestawami               i ich instalacją  w 150gospodarstwach domowych będących beneficjentami ostatecznymi Projektu, poprzez zastosowanie dostępnych i osiągalnych rozwiązań technologicznych, zgodnie z najlepszymi obowiązującymi normami 
i praktykami, zapewniając co najmniej minimalne techniczne parametry zamówienia, określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca skontaktuje się z beneficjentami ostatecznymi w kwestii technicznego montażu i wykonania wszelkich prac montażowych wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału internetowego w miejscach ich zamieszkania lub siedzibach.

- Wykonawca uzgodni bezpośrednio z beneficjentami ostatecznymi terminy dostaw i montażu zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internet w miejscach docelowych. Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia oprogramowania, umożliwiającego stały dostęp do Internetu w miejscach docelowych Odbiór dostarczonych                          i uruchomionych zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internet zostanie przeprowadzony bezpośrednio w miejscach docelowych u beneficjenta ostatecznego. Z w/w czynności będą spisywane indywidualne Protokoły odbioru podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Podpisanie końcowego Protokołu odbioru usługi świadczenia dostępu do Internetu nastąpi przez Zamawiającego                      i Wykonawcę na podstawie podpisanych indywidualnych Protokołów odbioru i aktywacji sygnału u wszystkich beneficjentów ostatecznych Projektu.

- Wykonawca zapewni beneficjentom ostatecznym w miejscach docelowych możliwość zgłaszania przerwy w dostępie do Internetu drogą telefoniczną pod nr telefonu: ................................ oraz możliwość telefonicznej konsultacji technicznej w zakresie usunięcia przerwy w dostępie do Internetu.

- Wykonawca gwarantuje należytą jakość, funkcjonalność i parametry techniczne dostarczonego sprzętu oraz sygnału internetowego.

- W sprawach spornych, co do parametrów i funkcjonalności sprzętu lub sygnału internetowego Zamawiający zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii niezależnego rzeczoznawcy powołanego przez Zamawiającego.                          W przypadku, gdy zastrzeżenia Zamawiającego zostaną przez rzeczoznawcę potwierdzone, Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty opinii tego rzeczoznawcy, a nadto jest zobowiązany do wymiany kwestionowanego sprzętu na zgodny z umową.

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się zmodernizować dostarczony sprzęt komputerowy w okresie od 01.07.2015r. do 31.08.2015r.

- Modernizacja i konserwacja sprzętu komputerowego zostanie wykonana zgodnie z zakresem podanym w Specyfikacji technicznej będącej załącznikiem do SIWZ.

- Modernizacja nie może wpłynąć na warunki gwarancji użytkowanego sprzętu.

§ 6.

- Wykonawca udziela pełnej gwarancji na:

- dostarczony sprzęt na okres 36 miesięcy, zgodnie z zapisami Formularza specyfikacji technicznej, od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo–jakościowego sprzętu,

- zapewnienie dostępu do Internetu do dnia 30.09.2015 r.

- modernizację dostarczonych zestawów komputerowych, przy czym modernizacja nie może wpłynąć na warunki gwarancji użytkowanego sprzętu.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe           w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  świadczony będzie na terenie Polski w miejscu użytkowania sprzętu.

- Świadczenie serwisu gwarancyjnego będzie odbywało się zgodnie z warunkami opisanymi w Formularzu specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

- Termin usunięcia usterek i wad liczony jest:

a) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze do godz.12.00 - od dnia zgłoszenia,

b) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze po godz.12.00 - od następnego dnia roboczego,

c) dla zgłoszeń dokonanych w dni nierobocze - od najbliższego dnia roboczego.

- Za dni robocze uważa się wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych.

- W przypadku gdy przewidywany czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż określony w Formularzu specyfikacji technicznej, następnego dnia roboczego Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć zamiennie na czas naprawy sprzęt wolny od wad o nie gorszych parametrach technicznych oraz zainstaluje na nim oprogramowanie. W przypadkach szczególnie istotnych dla Zamawiającego, Wykonawca udostępni sprzęt zastępczy natychmiast, na cały okres od przyjęcia zgłoszenia do wykonania naprawy.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy sprzętu.

- Wady sprzętu będą zgłaszane faksem lub pocztą elektroniczną. Zgłaszający obowiązany jest poinformować Serwis Wykonawcy/Producenta o godzinach dostępności sprzętu.

- Zgłoszenia uszkodzeń/wad będą przyjmowane drogą faksową lub pocztą elektroniczną - codziennie, całodobowo.

- Po zakończeniu naprawy sprzętu Wykonawca ponownie zainstaluje oprogramowanie na własny koszt.

- W okresie gwarancji Zamawiający/Użytkownik mają prawo do:

a) powierzania sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji,

b) przenoszenia dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany siedziby użytkownika,

c) przekazywania dostarczonego sprzętu i oprogramowania do innych beneficjentów ostatecznych.

§ 7.

- W razie niedokonania naprawy w terminach, o których mowa  w formularzu specyfikacji technicznej, albo niedostarczenia, w tym terminie, sprzętu zamiennego na czas naprawy na podstawie § 4 ust. 7, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto uszkodzonego sprzętu, podlegającego naprawie, za każdy dzień opóźnienia. Wartość brutto sprzętu, podlegającego naprawie, będzie liczona zgodnie z cenami jednostkowymi brutto określonymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 niniejszej umowy.

§ 8.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych do sprzedawanego sprzętu przez okres 36 miesięcy od daty upływu terminu gwarancji.

§ 9.

- Za przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto: …………………….. zł. słownie: ………………………………………………………. zł.,

w tym VAT: …………… zł

netto: …………. zł.

w tym za:

- dostawę zestawów komputerowych …………………………… zł brutto (w tym: koszt montażu, dostawy do uczestników  i instalacji  wynosi ……………… zł brutto)

- zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstw domowych …………………… zł brutto/ m-c

Cena miesięcznego abonamentu jest stała i w okresie obowiązywania umowy tj. do dnia 30.09.2015r. nie ulegnie zmianie.

Łączne wynagrodzenie opłaty abonamentowej za okres 14 miesięcy i przyłączenia do sieci internetowej wynosi .............................. zł brutto

- modernizację zestawów komputerowych ………………………………zł brutto.

- Wynagrodzenie brutto, o którym  mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym w szczególności koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, instalacji, świadczenia usług serwisu gwarancyjnego oraz wszelkie należne opłaty i podatki, w tym podatek VAT.

- Płatność, o której mowa w ust. 1 a), nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty odbioru jakościowego                          i ilościowego przez Zamawiającego sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy, której załącznikiem będzie protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

3.1. Faktura VAT  zostanie rozbita na poszczególne elementy dotyczące ceny:

- sprzętu,

- oprogramowania,

- licencji,

- instalacji,

- modernizacji.

3.2. Po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury wraz z załącznikiem, Zamawiający zapłaci należność wynikającą z tej faktury  przelewem na konto Wykonawcy - w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Płatność, o której mowa w ust. 1 b),będzie realizowana co miesiąc na podstawie wystawianych faktur za świadczenie usługi dostępu do Internetu. Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy następować będzie na podstawie faktur VAT, przy czym każda faktura winna być opisana w następujący sposób: Opłata abonamentowa za dostęp do Internetu  w ramach realizowanego projektu „INTERNET w gminie Gózd - szansą na lepsze jutro...”.

4.1. Wykonawca wystawiać będzie zbiorcze faktury za świadczenie usługi dostępu do Internetu (opłata abonamentowa) za każdy miesiąc przez okres obowiązywania Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą obejmującą cenę miesięcznego abonamentu dla wszystkich punktów odbioru sygnału internetowego. Faktury będą wystawiane na koniec danego miesiąca za cały miesiąc. Opłata abonamentowa w miesiącu aktywacji usługi, będzie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni od podpisania końcowego Protokołu odbioru.

4.2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w formie przelewu z konta Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Płatność, o której mowa w ust. 1 c), nastąpi jednorazowo po wykonaniu modernizacji zestawów komputerowych               w okresie od 01.07.2015r. do 31.08.2015r. w terminie 30 dni liczonych od daty odbioru  przez Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Faktury będą wystawiane na:

Gmina Gózd

ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

NIP   7962929257       REGON

- Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§.10.

- Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą będzie  – ………………………. ..

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym będzie  – ………………………….

§.11.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a) karę umowną za opóźnienie w dostawie lub zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu oraz pozostałych elementów przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

Wartość brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, od której będą naliczane kary umowne, będzie liczona zgodnie z cenami jednostkowymi brutto określonymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 niniejszej umowy.

b) karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a) karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) odsetki ustawowe – za opóźnienie w zapłacie faktury.

- Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności jeżeli:

a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 3 dni, przy czym dostarczenie przedmiotu umowy w stanie niekompletnym wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem w jej wykonaniu;

b) Wykonawca dokona cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

c) jeżeli w sytuacji zaistnienia przesłanek wymiany sprzętu na nowy wolny od wad, opóźnienie w wymianie przekroczy 7 dni – w takiej sytuacji odstąpienie od umowy nastąpi w części dotyczącej tego sprzętu.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić na piśmie w terminie do 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę tego odstąpienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych, obliczonych przez Zamawiającego w oparciu o postanowienia umowne z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Zamawiający zobowiązany jest do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, kierując pisemnie swoje roszczenia do Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w ciągu               3 dni od daty ich zgłoszenia.

- Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli pisemnej odpowiedzi na roszczenie                        w ustalonym terminie, Zamawiający może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§.13.

- Wykonawca na dzień podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny umowy, tj…………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………….),

- Zabezpieczenie zostanie wniesione w: ……………………………………………………………………..

- Wniesione zabezpieczenie zostanie podzielone w następujący sposób:

- 70% - zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy,

- 30% - zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,              w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 14.

- Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych                             i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:

- charakterze niezależnym od stron,

- którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

- którego nie można przypisać drugiej stronie.

- Za siłę wyższą warunkują zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

- powódź, pożar,

- silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie,

- inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.

- Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert.

- Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również:

- zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,

- nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,

- promieniowanie lub skażenia,

- nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe,

- wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na choroby zakaźne lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

- Zamawiający dopuszcza możliwość:

- zmiany zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą, pozwalającą na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną) po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego.

- zmiany przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie możliwości zastąpienia pierwotnego przedmiotu zamówienia przedmiotem o wyższych parametrach technicznych na wypadek wycofania przez producenta tego pierwszego                    z produkcji w ogóle.

- zmiany parametrów materiałów, urządzeń lub wyposażenia, wynikających z niedostępności danych produktów na rynku, na nie gorsze niż wymagane, po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego.

- zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zmiany wskazane w ust. 6 są możliwe tylko w ramach wynagrodzenia określonego w zawartej umowie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy także w innych okolicznościach,                       a w szczególności w następujących sytuacjach:

- zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

- zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa), a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

§ 15.

- Wykonawca nie może dokonać w całości ani w części oraz w jakiejkolwiek formie, zbycia bądź obciążenia wierzytelności, w tym przyszłych, przysługujących mu od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postępowanie niezgodne z powyższym zapisem nie wiąże Zamawiającego i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec niego.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany warunków umowy, nie naruszające przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, strony podają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Integralną część umowy stanowi:

Załącznik nr 1 - SIWZ

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 3 - Wykaz Beneficjentów Ostatecznych - lokalizacja gospodarstw domowych na terenie Gminy Gózd, objętych przedmiotem Umowy.